BTS SIO SLAM - Réalisation professionnelle

Projet

CRM Desktop Commercial

Présentation de l'entreprise

L'entreprise fictive dans laquelle s'inscrit cette réalisation est la société TechniBât Solutions, une PME spécialisée dans la vente et l'installation de solutions techniques pour le secteur du bâtiment (équipements électriques, systèmes de sécurité et automatisation).

Créée en 2015, l'entreprise est située dans les Hauts-de-France et compte une dizaine de salariés, dont une équipe commerciale chargée de prospecter de nouveaux clients et de suivre les demandes de devis.

L'activité repose principalement sur :

- la gestion d'un portefeuille de clients professionnels (artisans, PME du BTP),

- la réalisation de devis personnalisés,

- le suivi commercial jusqu'à la signature.

1. Intitulé de la réalisation

Conception et développement d'une application desktop de gestion commerciale (clients, devis, commentaires) pour le suivi quotidien d'un commercial.

2. Contexte organisationnel

Dans le cadre de la formation BTS SIO option SLAM, la réalisation est placée dans un contexte d'entreprise de taille humaine ayant besoin d'un outil simple, local et fiable pour piloter son activité commerciale.

Le besoin métier principal est de centraliser dans une seule application :

- les informations clients et prospects,

- la création et le suivi des devis,

- les commentaires de suivi commercial,

- les informations de l'entreprise et du commercial.

L'application est pensée pour un fonctionnement local (offline), sans dépendance à Internet, avec une prise en main rapide.

3. Déclencheur et besoin

Dans le cadre de son développement, TechniBât Solutions a constaté une augmentation du nombre de clients et de demandes de devis.

Cependant, le commercial principal de l'entreprise ne dispose pas d'un outil informatique adapté pour gérer efficacement son activité quotidienne. Le suivi des clients et des devis est actuellement réalisé à l'aide de fichiers Excel, de notes personnelles et d'échanges par email.

Cette organisation entraîne plusieurs problématiques :

- une dispersion des informations,

- un risque de perte de données,

- une difficulté à suivre l'historique des échanges avec les clients,

- un manque de visibilité sur l'état d'avancement des devis.

Le déclencheur principal est donc l'absence d'un outil unique permettant de suivre les clients et les devis de façon structurée.

Avant la mise en place de la solution, le suivi est fragmenté, ce qui entraîne :

- un risque d'erreurs de saisie,

- une perte d'information sur le suivi client,

- une difficulté à maintenir une base client fiable,

- un manque de vision globale sur l'activité commerciale.

Face à ces limites, la direction souhaite mettre en place une application interne simple, utilisable en local, permettant de centraliser toutes les données commerciales.

Le besoin fonctionnel est donc de permettre à l'utilisateur de :

- créer, consulter et modifier des clients,

- créer, consulter et modifier des devis,

- associer des commentaires à un client,

- appliquer des règles de validation métier cohérentes,

- conserver les données de façon durable en base locale.

4. Objectifs de la solution

- Proposer une application desktop stable et exploitable rapidement.

- Couvrir les opérations CRUD sur les données métier (Create, Read, Update, Delete).

- Garantir la qualité des données avec des validations métier centralisées.

- Structurer le code selon le pattern MVC pour faciliter la maintenance et l'évolution.

- Couvrir les composants critiques par des tests automatiques.

- Fournir une base exploitable pour une présentation orale BTS SIO (SLAM).

4.bis CRUD métier implémenté

Le projet met en œuvre le principe CRUD sur les principales entités métier.

- Client : Create (ajout), Read (liste/détail), Update (modification), Delete (suppression).

- Devis : Create, Read (liste/détail), Update, Delete.

- Commentaire : Create, Read, Update, Delete (associé à un client).

- Commercial : Create, Read, Update, Delete dans le cadre du paramétrage.

- Enterprise : Create, Read, Update, Delete dans le cadre du paramétrage.

5. Périmètre de la réalisation

Inclus

- Application Java desktop avec interface JavaFX.

- Architecture MVC avec séparation claire entre Modèle, Vue et Contrôleur.

- Base SQLite locale avec initialisation automatique.

- Gestion CRUD des clients, devis, commentaires, entreprise, commercial.

- Jeux de tests unitaires, UI et d'intégration.

Hors périmètre

- Multi-utilisateur complet avec authentification et gestion de rôles.

- Synchronisation cloud, API web publique, déploiement serveur.

- Gestion multi-entreprises et multi-commerciaux (la version actuelle cible 1 commercial / 1 entreprise).

6. Contraintes du projet

Contraintes fonctionnelles

- Intégrité des données métier (formats, champs obligatoires, longueurs, montants).

- Cohabitation entre règles UI et règles métier sans duplication incohérente.

- Navigation simple entre les écrans de création, liste, détail et modification.

6.bis Schéma de base de données (tables, entités, liaisons)

Le schéma de base de données a été conçu afin de structurer les données métier de manière cohérente et d'assurer l'intégrité des relations entre les entités.

Le schema est base sur 5 tables principales.

### Table `enterprise` (entite `Enterprise`)

- `id` (PK)

- `nom`

- `adresse`

- `code_postal`

- `ville`

- `telephone`

- `email`

- `siret`

### Table `commercial` (entite `Commercial`)

- `id` (PK)

- `id_enterprise` (FK -> `enterprise.id`)

- `nom`

- `prenom`

- `mail`

- `telephone`

- `date_embauche`

- `ca`

- `objectif_ca`

### Table `client` (entite `Client`)

- `id` (PK)

- `societe`

- `nom`

- `prenom`

- `email`

- `telephone`

- `adresse`

- `code_postal`

- `ville`

- `pays`

- `date_inscription`

- `statut`

- `date_derniere_modification`

- `segment`

- `source_acquisition`

### Table `devis` (entite `Devis`)

- `id` (PK)

- `id_client` (FK -> `client.id`)

- `reference` (UNIQUE)

- `date_creation`

- `montant`

- `statut`

- `description`

### Table `commentaire` (entite `Commentaire`)

- `id` (PK)

- `id_client` (FK -> `client.id`)

- `commentaire`

- `date_commentaire`

- `date_derniere_modification`

### Liaisons

- `enterprise` 1,N `commercial`.

- `client` 1,N `devis`.

- `client` 1,N `commentaire`.

- Les relations `devis` et `commentaire` vers `client` sont definies avec suppression en cascade (`ON DELETE CASCADE`).

### Schema relationnel (vue simplifiee)

```mermaid

erDiagram

ENTERPRISE ||--o{ COMMERCIAL : "possede"

CLIENT ||--o{ DEVIS : "a"

CLIENT ||--o{ COMMENTAIRE : "a"

ENTERPRISE {

int id PK

string nom

string siret

}

COMMERCIAL {

int id PK

int id_enterprise FK

string nom

string prenom

string mail

}

CLIENT {

int id PK

string societe

string nom

string prenom

string email

string statut

}

DEVIS {

int id PK

int id_client FK

string reference

date date_creation

float montant

string statut

}

COMMENTAIRE {

int id PK

int id_client FK

string commentaire

date date_commentaire

}

```

### Contraintes techniques

- Java 21.

- JavaFX 23.0.2.

- Maven.

- SQLite (driver `sqlite-jdbc` 3.45.1.0).

- Tests avec JUnit 5, Mockito, TestFX.

- Qualite et couverture avec JaCoCo.

### Contraintes organisationnelles

- Realisation individuelle.

- Code testable et demonstrable en local.

- Documentation exploitable pour l'oral.

7. Méthode de réalisation

La methode reprend l'esprit des ebauches (contexte + jalons) en l'adaptant au projet CRM Desktop Java, avec une lecture orientee MVC.

### Phase 1 - Cadrage et architecture

- Identification du besoin metier CRM.

- Definition des entites (Client, Devis, Commentaire, Commercial, Enterprise).

- Choix d'une architecture MVC (Modele, Vue, Controleur).

### Positionnement MVC dans le projet

- Modele (M) : entites metier (`model`), regles metier et validations, persistance SQLite.

- Vue (V) : interfaces FXML et composants visuels JavaFX.

- Controleur (C) : classes `view/controller/...` qui pilotent les actions utilisateur et orchestrent le flux vers le modele.

### Phase 2 - Socle technique

- Initialisation du projet Maven.

- Configuration JavaFX et dependances de test.

- Mise en place de SQLite et de l'initialisation de base.

### Phase 3 - Fonctionnalites metier

- Implementation des cas d'usage clients et devis.

- Ajout du suivi par commentaires.

- Gestion des exceptions metier dediees.

### Phase 4 - Interface utilisateur

- Ecrans FXML pour ajout, liste, detail, modification.

- Controleurs JavaFX relies aux services.

- Helpers UI pour validation reactive et gestion d'erreurs.

### Phase 5 - Qualite et validation

- Tests unitaires DAO, services, validation.

- Tests UI sur les controleurs principaux.

- Test d'integration sur l'initialisation de la base.

- Mesure de couverture (environ 76% actuellement).

### Phase 6 - Livraison et soutenance

- Stabilisation technique.

- Redaction de la documentation.

- Preparation du support de demonstration orale.

8. Missions réalisées personnellement

Dans le cadre de ce projet, j'interviens en tant que développeur unique. J'ai pris en charge l'ensemble du cycle de réalisation, de l'analyse du besoin jusqu'à la validation de la solution.

Mission A - Conception technique

- Conception de l'architecture logicielle en MVC.

- Structuration des packages métier et UI.

Mission B - Développement métier et données

- Création des modèles de domaine.

- Développement des DAO et des requêtes SQL.

- Développement des services métier.

Mission C - Validation et robustesse

- Création des règles de validation (MandatoryRule, LengthRule, RegexRule, AmountRule, SiretRule).

- Mise en place des validateurs métier centralisés.

- Gestion des erreurs via des exceptions dédiées et UiErrorHandler.

Mission D - IHM JavaFX

- Création des vues FXML et des contrôleurs pour :

  - Ajout client,

  - Ajout devis,

  - Ajout commercial,

  - Liste clients et liste devis,

  - Détail client,

  - Modification client et devis,

  - Écrans informations entreprise/commercial, menu, accueil.

Mission E - Tests et qualité

- Écriture des tests unitaires (DAO, services, validation, helpers).

- Écriture de tests UI (contrôleurs principaux).

- Test d'intégration (InitDBTest).

- Exécution de la couverture JaCoCo.

## 9. Resultats obtenus

- Application fonctionnelle lancee avec `mvn javafx:run`.

- Base locale creee automatiquement.

- Parcours metier principal operationnel (clients, devis, suivi).

- Niveau de test significatif avec une couverture globale annoncee autour de 76%.

## 10. Commandes Maven utilisees et utilite

- `mvn javafx:run` : compile puis lance l'application JavaFX.

- `mvn clean test` : nettoie les anciens builds, execute les tests unitaires et genere le rapport JaCoCo.

- `mvn verify` : execute le cycle Maven complet jusqu'a `verify`, incluant les tests d'integration (Failsafe).

## 11. Version "2 ebauches" pour l'oral

Tu peux presenter le projet en 2 parties, comme tes documents de reference :

### Partie 1 - Contexte et besoin (ebauche realisation professionnelle)

- Organisation, besoin metier, objectifs, contraintes, livrables.

### Partie 2 - Methode projet et jalons (pitch + phases)

- Decoupage en phases, jalons techniques, controle qualite, livraison.

Ce README regroupe deja ces deux dimensions dans une version unique, coherente et adaptee a ton projet reel.

## 12. Resume oral (1 minute)

"J'ai developpe seul une application CRM desktop en Java 21 et JavaFX permettant de gerer les clients, les devis et le suivi commercial via commentaires. Le projet repose sur une architecture MVC, une base SQLite locale et des regles metier centralisees pour fiabiliser les donnees. J'ai implemente les operations CRUD sur les principales entites metier, puis j'ai valide l'ensemble avec des tests unitaires, UI et integration pour atteindre une couverture globale autour de 76%. L'objectif etait de livrer une solution exploitable en contexte professionnel tout en respectant une demarche qualite et une methode projet proche de jalons reels."

## 13. Option de presentation en 2 parties (pret oral)

Tu peux presenter ce projet en deux parties distinctes.

### Partie 1 - Contexte professionnel et besoin metier

- Organisation cible et problematique initiale.

- Besoin de digitalisation et objectifs fonctionnels.

- Contraintes (fonctionnelles, techniques, organisationnelles).

- Perimetre (inclus / hors perimetre).

### Partie 2 - Realisation technique et missions

- Architecture MVC du projet.

- Schema BDD (entites, tables, liaisons).

- Mise en oeuvre CRUD sur les entites metier.

- Detailler tes missions personnelles et les resultats obtenus.

- Qualite logicielle : tests, couverture, commandes Maven de verification.